## Slide 1: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA
PROYECTO FINAL: PRIMERA EXPOSICIÓN GRUPAL
DOCENTES:
VILLAFAÑE, CHRISTIAN
CASSANI, MATÍAS
INTEGRANTES DEL EQUIPO:
BOTTINO, NATANAEL
CENA, HENRY
PEDROTTI, GONZALO
ZANIN, FEDERICO

## Slide 2
ALCANCE DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Y CALENDARIZACIÓN
ALCANCE DEL PRODUCTO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
AGENDA:
INTRODUCCIÓN
LINEA BASE DEL PROYECTO
EXPERIENCIAS
CONCLUSIONES

## Slide 3: INTRODUCCIÓN AL PROYECTO:
MICAMPO MOBILE
SECTOR AGRÍCOLA
NECESIDAD DEL PRODUCTOR
MOMENTOS IDEALES DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
INVESTIGACIÓN DE FACTORES
RESULTADO:
HERRAMIENTA DE SOFTWARE

## Slide 4
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
Inicio: Marzo 2019
Fin: Julio 2020

## Slide 5
LINEA BASE DEL PROYECTO:
ALCANCE DEL PROYECTO
EDT/WBS

## Slide 6
-Ámbito del Proyecto
SIEMBRA
FERTILIZACIÓN
FUMIGACIÓN
COSECHA
ARADO
RIEGO
ALMACENAMIENTO

## Slide 7
-Scope Statement
Scope Statement
Estudio del Ámbito del Proyecto
Metodología de Trabajo
Product Backlog
EDT/WBS y Diccionarios
Gestión de la Comunicación
Sprint Cero
Plan de Gestión del Cronograma y Calendarización
Plan de Gestión de los Recursos
Plan de Gestión de Riesgos
Lista Priorizada de Riesgos
Documentación del Sprint
Plan de Testing
Prototipo Funcional
Análisis del Impacto Ambiental del Proyecto
Documento Investigación/Capacitación
Conjunto de Entregables

## Slide 8
-Metodología de Trabajo
14 días
Pedrotti, Gonzalo
Bottino, Natanael
Cena, Henry
Pedrotti, Gonzalo
Zanin, Federico
2 Repositorios
Proyecto-Final-Proyecto y Producto
Proyecto-Final-Producto De Software

## Slide 9
-EDT/WBS
Dividido en siete subsistemas o áreas

## Slide 10
-Sprint Cero

## Slide 11
ALCANCE DEL PRODUCTO
- GESTIÓN DE USUARIOS (APLICACIÓN Y ADMINISTRADORES)
- GESTIÓN DE CAMPOS Y LOTES
- OBTENER ESTADO DE CADA LOTE
- PLANIFICAR ACTIVIDADES SOBRE UN LOTE
- RECIBIR RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES
- RECIBIR SUGERENCIAS DE DOSIS
- RECOMENDACIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y/O PUNTOS DE VENTA DE INSUMOS
- RECOMENDACIONES DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

## Slide 12
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
- IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO
IMPACTO DEL NEGOCIO
RELACIONADO CON EL CLIENTE
TAMAÑO Y EXPERIENCIAS DEL EQUIPO
TECNOLÓGICO

## Slide 13
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO DEL RIESGO
PROBABILIDAD E IMPACTO

## Slide 14
PRIORIDAD BAJA
PRIORIDAD MEDIA
PRIORIDAD ALTA

## Slide 15
TRATAMIENTO DEL RIESGO: PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS
PRIORIDAD ALTA
ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA
MONITOREO Y REVISIÓN DE RIESGOS
AL INICIO DEL SPRINT
-BUSCAR NUEVOS
-ACTUALIZAR ESTADOS
-EVALUAR PROCESOS DE TRATAMIENTO

## Slide 16
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA CADA INTERESADO?
¿CON QUÉ FRECUENCIA?
¿CUÁLES SON LOS CANALES?
¿QUIÉNES SON LOS RECEPTORES?
¿CON QUÉ FORMATO SE DISTRIBUYE?
¿ENCARGADO DE DISTRIBUIRLA?
¿A TRAVES DE QUÉ MEDIO?

## Slide 17
REPRESENTACIÓN: MATRIZ DE COMUNICACIÓN

## Slide 18
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENTRE INTEGRANTES DEL EQUIPO:
CON LOS INTERESADOS:
CON EL PRODUCT OWNER:

## Slide 19
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Y CALENDARIZACIÓN
REVISAR ENTREGABLES E IDENTIFICAR ACTIVIDADES
-Identificar Actividades predecesoras y sucesoras
-Asignar Recursos Humanos y Tecnológicos
-Asignar Fecha de Inicio y Fecha de Fin
-Restricciones, lugar de realización y Nivel de Esfuerzo
ATRIBUTOS:

## Slide 20
ALGUNOS PROTOTIPOS

## Slide 21
EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES
2 SPRINTS REALIZADOS
BUENA ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DEL EQUIPO
IMPORTANTE MANTENER BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO
CONTINUAR INVESTIGANDO HERRAMIENTAS
SATISFACTORIA LA DIVISIÓN DE TAREAS

## Slide 22
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN